一般·非密

# DBZY•608-T-（QS）-315-2024

安装公司关于与大连普莱瑞迪化学有限公司

普材反应器设备制作委外加工的请示

公司领导：

## 安装公司与大连普莱瑞迪化学有限公司换热器、储罐等设备制作合同，该项目主要内容为按其确认的图纸对换热器、储罐等设备进行制作。现因同时施工的项目多、工期紧，安装公司施工人员无法满足按大连普莱瑞迪化学有限公司工期要求完成该产品制作，安装公司拟对此项进行委外加工。

## 主要施工内容:按安装公司提供施工图纸进行施工。安装公司提供主材，乙方需提供施工方案并负责设备制作过程中所包含的人员、机械、辅材及材质单、材料运输、设备档案制作（按甲方提供电子模板制作）等相关工作，乙方设备制作完成后需将设备发至大连长兴岛经济技术开发区大连普莱瑞迪化学有限公司厂区内，安装公司负责卸车。

## 招标事项如下：

- 项目控制价：

- 56.8586万元。

- 付款方式：

合同签订且首批材料到场后每次间隔25日向乙方每次支付合同额的20%进度款，乙方现场施工完毕，甲方验收合格后，乙方提供合同全额13%增值税专用发票且发货前付至合同额的90%,运到甲方指定地点后支付5%验收款，剩余5%作为质保金，质保期1年。履约保证金：签订合同后10日内，乙方需向甲方以电汇形式缴纳合同金额5%的履约保证金，在项目竣工验收合格后5日内无息返还。

- 工期：

材料到齐后75日内完成。

- 支付方式：

- 不低于六个月的银行承兑。

按照《东北制药集团股份有限公司招标比价管理规定》及《安装公司招标比价管理规定》，按比价形式进行委外加工。

当否，请批示。

安装公司

2024年9月18日

撰稿人：陈景春                  签批人：王博