标前会会议纪要

项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

项目编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047

| 会议时间 |  | 2024年9月12日 |  | 会议地点 |  | 细河厂区403开标室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术参数或工程内容：按甲方提供施工图纸进行施工。甲方提供主材，乙方需提供施工方案并负责设备制作过程中所包含的人员、机械、辅材及材质单、材料运输、设备档案制作（按甲方提供电子模板制作）等相关工作，乙方设备制作完成后需将设备发至大连长兴岛经济技术开发区大连普莱瑞迪化学有限公司厂区内，甲方负责卸车。 - 二、评标办法：采用总价最低价评审法。 三、预计开标日期：2024年9月23日13：00时。 四、付款方式：合同签订且首批材料到场后每次间隔25日向乙方每次支付合同额的20%进度款，乙方现场施工完毕，甲方验收合格后，乙方提供合同全额13%增值税专用发票且发货前付至合同额的90%,运到甲方指定地点后支付5%验收款，剩余5%作为质保金，质保期1年。支付方式：不低于六个月的银行承兑。签订合同后10日内，乙方需向甲方以电汇形式缴纳合同金额5%的履约保证金，在项目竣工验收合格后5日内无息返还。 五、是否现场踏勘或答疑：否。 六、工期：合同签订且材料到齐后75天内完成。 七、估算价格：暂估56.8586万元。 八、资质要求：最新年检有效的企业资质（独立法人），法定代表授权书、被授权人身份证复印件，不接受联合体，具有压力容器制造许可证（D级及以上）等并提供相关设备生产业绩。 九、评委设置：采用五委制，生产技术部1名、制造分公司1名、运营部1名、财务部1名、综合办公室1名。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纪要内容确认签名 | 单位 |  | 姓名 |  | 单位 |  | 姓名 |
|  | 生产技术部 |  |  |  | 制造分公司 |  |  |
|  | 财务部 |  |  |  | 运营部 |  |  |
|  | 综合办公室 |  |  |  |  |  |  |

主持人（单位/签名）：

2024年9月12日

附件2

资质审核表

# 项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047

资质要求：

| 评审内容 报名单位 | 营业执照 | 专业 资质 | 新增供应商 | 审核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳雍润机械装备制造有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | 合格 |
| 沈阳双源工业设备安装有限公司 |  |  | 是 |  |
| 沈阳北风压力容器有限公司 |  |  | 是 |  |
| 中浩重工（辽宁）有限公司 |  |  | 否 |  |
| 石家庄市东明非标设备有限公司 |  |  | 是 |  |

业务单位（执行人）：

财务部:            综合办公室：          制造分公司：

运营部：           生产技术部：

年  月  日

附件3

踏勘答疑记录

项目名称：××××××

项目编号：××××××

经研究，项目补充说明如下：

投标单位： 确认签字：日期：

用户单位：日期： 业务单位：日期： 投资发展部：日期： 审监法务部：日期：

附件4

评委签到表

# 项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047          2024年9月27日

| 单位 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 综合办公室 |  |  |
| 运营部 |  |  |
| 生产技术部 |  |  |
| 制造分公司 |  |  |
| 财务部 |  |  |

Q

业务单位（执行人）：

附件5

投标单位签到表

# 项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047          2024年9月27日

| 单位名称 | 授权人 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |

业务单位（执行人）：

开标记录表

# 项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047                                            2024年9月27日

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 工期 | 投标文件密封情况 | 投标单位法定代表人或其委托代理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳雍润机械装备制造有限公司 |  | 响应招标文件 | 完好 |  |
| 2 | 沈阳双源工业设备安装有限公司 |  |  |  |  |
| 3 | 沈阳北风压力容器有限公司 |  |  |  |  |
| 4 | 中浩重工（辽宁）有限公司 |  |  |  |  |
| 5 | 石家庄市东明非标设备有限公司 |  |  |  |  |

业务单位（执行人）：

技术、商务评审表

# 项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

# 编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047                                      2024年9月27日

| 评审类别 | 单位名称 评审内容 | 沈阳雍润机械装备制造有限公司 | 沈阳双源工业设备安装有限公司 | 沈阳北风压力容器有限公司 | 中浩重工（辽宁）有限公司 | 石家庄市东明非标设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 报价的完整性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 报价的合理性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 是/否偏离 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 评委意见 |  | 经评委评审，以上五家投标单位投标文件已响应招标文件要求，允许进入多轮报价。 |  |  |  |  |
| 评委签字 |  |  |  |  |  |  |

投标单位报价表

# 项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

# 编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047（最终议价）报价

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 |  |
| 其他说明 |  |

投标单位法定代表或其委托代理人签字：

年   月  日

评委推荐意见

# 项目名称：普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

# 编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047         2024年9月27日

评选情况汇总：

| 投标单位名称 | 综合 评审 | 投标报价（元） | 2次报价（元） | 3次报价（元） | 议价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳雍润机械装备制造有限公司 | 合格 |  |  |  |  |
| 沈阳双源工业设备安装有限公司 | 合格 |  |  |  |  |
| 沈阳北风压力容器有限公司 | 合格 |  |  |  | - |
| 中浩重工（辽宁）有限公司 | 合格 |  |  |  |  |
| 石家庄市东明非标设备有限公司 | 合格 |  |  |  |  |

评审委员会结论:

一、经综合评审，推荐沈阳雍润机械装备制造有限公司、沈阳双源工业设备安装有限公司、沈阳北风压力容器有限公司、中浩重工（辽宁）有限公司、石家庄市东明非标设备有限公司进入多轮报价。

二、最终推荐沈阳市恒煜建筑劳务有限公司为本项目中标单位，投标报价137000元，优惠后报价114000元。山东鸿华建筑安装工程有限公司为备选单位。

评委签字：

年  月  日

附件10

# 中标通知书

×××公司：

通过对贵司投标书的评估、审查、比较，最后确定贵司为东北制药集团股份有限公司“××××”（招标编号×××）项目的中标单位：投标价为人民币××万元整（￥××万元），优惠价为人民币××万元整（￥××万元）。

请于××××年××月××日前来我司××(单位)签订合同，逾期不签订合同，视为贵司拒绝签订合同，并根据我公司招标相关规定，扣除贵司投标保证金××元，追究违约责任。此通知作为财务结算凭据。

# 特此通知。

# 东北制药集团股份有限公司

# ××(单位)

# 年月日