# 沈阳东北制药装备制造安装有限公司招标文件

普莱瑞迪普材反应器设备制作委外加工

招标编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047

沈阳东北制药装备制造安装有限公司

我公司拟对以下项目进行比价招标，请投标单位根据下列要求做好投标准备工作，具体事项如下。

一、招标单位名称

沈阳东北制药装备制造安装有限公司

二、招标单位地址

沈阳经济技术开发区沈西六东路29号

三、招标项目名称

招标编号：DBZY/608-2024-BJ-FW0047

四、招标地点、时间

（一）开标地点：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号，办公楼4楼403室。

（二）开标时间：2024年9月27日14时。

五、现场勘察/答疑

（一）勘察/答疑时间：无

（二）勘察/答疑地点：无

六、招标项目内容简介

按甲方提供施工图纸进行施工。甲方提供主材，乙方需提供施工方案并负责设备制作过程中所包含的人员、机械、辅材及材质单、材料运输、设备档案制作（按甲方提供电子模板制作）等相关工作，乙方设备制作完成后需将设备发至大连长兴岛经济技术开发区大连普莱瑞迪化学有限公司厂区内，甲方负责卸车。设备名称、数量、材质等详见附件1《设备明细》，设备图纸详见附件2。

七、商务条款

付款方式：合同签订且首批材料到场后每次间隔25日向乙方每次支付合同额的20%进度款，乙方现场施工完毕，甲方验收合格后，乙方提供合同全额13%增值税专用发票且发货前付至合同额的90%,运到甲方指定地点后支付5%验收款，剩余5%作为质保金，质保期1年。

支付方式：不低于六个月的银行承兑。

履约保证金：签订合同后10日内，乙方需向甲方以电汇形式缴纳合同金额5%的履约保证金，在项目竣工验收合格后5日内无息返还。

工期：材料到齐后75日内完成。

八、资格要求

最新年检有效的企业资质（独立法人），法定代表授权书、被授权人身份证复印件，不接受联合体，具有压力容器制造许可证（D级及以上）等并提供相关设备生产业绩。

九、处罚条款

1.投标单位在经营活动中存在弄虚作假、欺诈等不诚信行为或违反投标单位所签订的《承诺书》的，招标单位有权随时解除合同，投标单位同意按《承诺书》承担赔偿责任。

2.投标单位在招标过程中若有弄虚作假、围标、串标及不正当竞争等情形，将被取消投标或承包资格，列入不合作供应商（黑名单）。

3.如出现下列情况之一，将其列入黑名单。投标单位提供虚假材料的；在招标有效期内撤回投标文件、退出投标或发生其他违反相关法律法规行为的；中标单位无正当理由未按时或拒绝签署合同的。

十、投标文件构成及要求

## （一）投标单位编写的投标书应包括下列部分（加盖公章）。

### 1.承诺书（必须要加盖公章原件，格式见附件3）

### 2.报价函、法定代表人授权书、报价单

### 3.技术、商务偏离表

### 4.资格证明文件

### 5.施工方案

### 6.提供相关设备生产业绩

注：投标单位应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款、规范等要求。如果投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，责任由投标单位自负，不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

## （二）报价要求

1.投标单位采用固定综合单价报价。按照附件1设备明细进行报价，标明单价与总价，任何有选择地报价将不予接受。

2.报价为含税（增值税率13%）的价格。

3.报价为包含所有服务内容的费用。

4.报价表中的单价原则上在合同执行过程中固定不变，具体执行办法参见合同规定。

## （三）投标文件的形式和签署

1.投标单位应准备投标文件正本一份、副本五份，并明确标注“正本”和“副本”字样，另需提供电子版标书一份。若正本与副本不符，将以正本为准。

2.投标文件需装订文本并盖公章或装订后加盖骑缝公章或装订后每页盖章，同时密封，并在封口处加盖公章。

3.投标文件由经正式授权并对投标单位有约束力的代表签字。授权代表须提供书面形式的《法定代表人授权书》，并附在投标文件中，格式见附件5。

4.除投标单位对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由授权代表签字盖章。

注：投标单位应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款、规范等要求。如果投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料、或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应、或没对投标文件密封及加盖公章的，责任由投标单位自负，不符合招标文件要求的投标文件由评委讨论统一意见后决定其有效性。

十一、开标及评审

（一）招标单位在规定的时间和地点组织开标。投标单位须派代表参加，参加开标的代表，应签名报到以证明其出席。

（二）开标时，招标单位将当众宣读投标单位名称、报价、工期、书面修改和撤回投标的通知，以及招标单位认为合适的其它内容。

（三）评审及推荐

1.综合评审

对投标单位的资质、工期响应等进行综合评审，通过综合评审的投标单位将进入多轮报价及议价环节。

2.议价规则

综合评审合格的投标单位将进行多轮议价，议价后让利部分（投标价-最终让利后价格）作为投标承诺一部分，每轮让利后价格不能超过上一轮价格，否则扣罚投标保证金。

3.定标原则

采用合理最低价评审法，多轮议价后推荐价格最低的两家单位入选，再议价后推荐总价最低价单位中标。

4.如招标人发现价格高于正常市场价较多，有权利对此项目进行废标处理。

十二、说明事项

（一）投标单位应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（二）招标单位保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、宣布招标程序无效的权利，对受影响的投标单位不承担任何责任，也无义务向受影响的投标单位解释采取这一行动的理由。

（三）投标单位在收到中标通知书后，应按规定的时间、地点派授权代表签订合同，逾期视为放弃。

十三、招标内容及要求

（一）主要内容

按甲方提供施工图纸进行施工。甲方提供主材，乙方需提供施工方案并负责设备制作过程中所包含的人员、机械、辅材及材质单、材料运输、设备档案制作（按甲方提供电子模板制作）等相关工作，乙方设备制作完成后需将设备发至大连长兴岛经济技术开发区大连普莱瑞迪化学有限公司厂区内，甲方负责卸车。设备名称、数量、材质等详见附件1《设备明细》，设备图纸详见附件2。

（二）技术规范及要求

1.按照现行国家、地方、行业有关标准和规范执行，如上述标准和规范对同一问题要求不一致时，按较高级别的标准和规范执行。

2.本技术要求及标准约定的事项如果与相关标准和规范不一致时按照有利于工程质量的执行。

## （三）特殊说明

1.施工地点：乙方厂区。

联系人及电话

招标联系人：陈经理

电话：16609808803

邮箱：chenjingchun@nepharm.com.cn

技术答疑人：牛经理

电话：13504004190

# 附件：1.设备明细

2.设备图纸

# 3.承诺书

## 4.报价函

## 5.法定代表人授权书

## 6.技术、商务偏离表

沈阳东北制药装备制造安装有限公司

2024年9月18日

附件3

承诺书

致：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

我公司自愿参与贵公司××××项目（项目编号：××××）的招标，现承诺如下。

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目招标，理解并接受贵公司的开、评、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，招标过程中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标单位参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金、列入贵公司黑名单，并取消投标资格三年等），并承担由此造成贵公司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年   月   日

附件4

# 报价函

致：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

根据贵公司××××××××××××××××招标文件（招标编号：××××××××××××），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标单位。

（投标单位的名称），提交下述文件正本1份，副本5份。

- 根据贵公司项目的招标文件，遵照贵公司招标管理及相关法律规定，经研究上述招标文件的投标须知、要求、合同条款等有关文件后，我公司愿以投标报价表的价格进行投标，投标总价为人民币   （大写）    （小写）元。并按上述招标文件的各项要求承包本项目全部内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我公司已详细审核全部招标文件，包括答疑、补遗及有关附件。我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3.工期为响应招标文件要求。我公司承诺，一旦我公司中标，保证按合同协议书中约定的工期完成并移交全部内容。

4.同意向贵公司提供贵公司可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

5.我们理解你们并不一定非得接受最低价中标或可能收到的任何投标文件的约束。

6.报价有效期至    年   月   日。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

年   月   日

附件5

## 法定代表人授权书

本授权书声明：（单位名称）的法定代表人（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，有效期至    年 月  日止，特此声明。

此处或下页粘贴法定代表人身份证双面复印件

此处或下页粘贴被授权人身份证双面复印件

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位（公章）：

附件6

## 技术、商务偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字：

投标单位（公章）：

年  月  日